

***ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 2/2024***

***NAZWA ZAMÓWIENIA***

**„Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej”**

***ZAMAWIAJĄCY***

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej

33-314 Łososina Dolna 80, NIP 7342460748, REGON 040059597

Łososina Dolna, październik 2024 rok

Obraz zawierający tekst, Czcionka, logo, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

***ZAMAWIAJĄCY***

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 80, NIP 7342460748, REGON 040059597

***KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA***

# e mail: [piotrdrewniak@op.pl](mailto:piotrdrewniak@op.pl)

**telefon:** tel. 502 506 695

***I. CEL ZAMÓWIENIA***

Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie i utrwalenie lokalizacji dawnego zabytkowego kościoła wraz z jego otoczeniem poprzez odtworzenie obrysu, utwardzenie w formie posadzki wnętrza kościoła, wybudowanie krzyża na wzór pełnego wiązara storczykowego więźby dachowej, poddanie pracom konserwatorskim figur pochodzących z muru okalającego. Na terenie objętym zamierzonymi pracami, w obrysie dawnego założenia kościoła wraz z okołem przeprowadzone zostaną prace badawczo-archeologiczne mające na celu ujawnienie pozostałości po dawnym cmentarzu oraz ujawnienie artefaktów zlokalizowanych pod powierzchnią. Prowadzone będą także badania architektoniczne przy dawnym drewnianym kościele parafialnym, przeniesionym do Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu w celu wierniejszego dopasowania rekonstruowanych elementów i detali architektonicznych.

Realizacja zadania przyczyni się do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku i stabilizację konstrukcyjną jego części składowych polegającą na odtworzeniu zniszczonej przynależności zabytku.

Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r. poz. 1292 z późn. zm).

***II. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA***

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej:

*- Parafii:* <https://parafialososinadolna.pl/>

*- Gminy Łososina Dolna:* [*www.łososina.pl*](about:blank)

***III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA***

1. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Edycja 2 oraz § 7 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Edycja 2.

2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.).

3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 późn. zm.).

***IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

1. **„Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej”.**
2. Obszar inwestycji obejmuje teren objęty ochroną konserwatorską na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytków pod Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r., ochrona objęta w zakresie dawnego budynku kościoła (translokowanego do SPE Nowy Sącz) oraz przyległego terenu w obrębie dawnych murów i kapliczek tzw. 'okołu'-cmentarza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

Całość wykonywanych prac zgodna z Programem i założeniami badań architektonicznych, Programem planowanych badań archeologicznych jak również z pozwoleniami:

* nr 121/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.04.2024r.,
* nr ZA-I.5161.561.2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.09.2024r.
* nr 308/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.09.2024r.

Zgłoszeniem:

* Zaświadczenie z dnia 26.06.2024r. znak BUD.6743.1472.2024.
  1. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
  2. Zakres przedmiotu zamówienia, realizacji robót oraz podstawę oszacowania ceny brutto stanowi dokumentacja, zawarta w załączniku nr 6 zapytania ofertowego tj.:
* Opis przedmiotu zamówienia
* Program i założenia badań architektonicznych,
* Program planowanych badań archeologicznych,
* projekty,
* przedmiar,
* pozwolenia i zaświadczenie.
  1. Z uwagi na wysoki stopień trudności prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, mającej na celu dokładne i szczegółowe rozpoznanie warunków związanych z realizacją zamówienia, jak również rozpoznanie możliwych ryzyk z nim związanych, wpływających na prawidłowe oszacowanie kosztów. Do oferty należy załączyć Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, które zostanie wydane każdemu z uczestników. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień **9 października 2024 r, w godz. 8:00 – 12:00.**
  2. Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace objęte niniejszym zamówieniem.
  3. Wykonawca winien jest oszacować koszt poszczególnych prac i wpisać w odpowiednie pola tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania (wzór i miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający).
  5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po trzy egzemplarze dokumentacji powstałej w trakcie realizacji zadania, a niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia prac zgodnie z pozwoleniami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotową dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie„.pdf”.
  6. Realizacja prac winna odbywać się ze szczególną starannością z zastosowaniem technik zgodnych ze sztuką konserwatorską, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi czynności danego rodzaju, w tym przepisami dotyczącymi ochrony konserwatorskiej oraz warunkami umowy.
  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części przedmiotu umowy przez Podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca postanowi o zleceniu części zadania Podwykonawcy, obowiązany jest on złożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego.
  9. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym Oferentem, który/którzy złożył/złożyli najkorzystniejszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zakres negocjacji dotyczyć będzie elementów oferty stanowiących kryteria oceny ofert.
  12. Wszelkie postanowienia umowy z potencjalnym Wykonawcą zostały określone w załączniku nr 5 do zapytania, który stanowi wzór umowy.

***V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA***

1. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: do **30 września 2025 r.**
2. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 30 dni od wyboru wykonawcy.
3. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: grudzień 2024 r.
4. Planowane płatności dotyczące realizacji zamówienia: Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

***VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA***

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą wraz z ofertą (w formularzu ofertowym) następujące oświadczenie w tym zakresie:

*„Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez*

*powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:*

*a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,*

*b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,*

*c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*

*d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”*

2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą (w formularzu ofertowym) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 507.).

***VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU***

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

**a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.**

**b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.**

**c. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.**

**d. Zagwarantują, że okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.**

Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży odpowiednie dokumenty w powyższym zakresie.

1. W zakresie pkt 1 lit a) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, iż osoba, która wskaże do kierowania pracami ukończyła jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki i posiada tytuł konserwatora dzieł sztuki. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

**Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca do załącznika nr 3 dołączył ksero dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje tj. dyplom ukończenia studiów.**

1. W zakresie pkt 1 litd b) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że posiada ważną i opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę przynajmniej 300 000,00 zł.
2. W zakresie pkt 1 lit c) powyżej konieczne jest aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat od dnia złożenia oferty **co najmniej:**

* wykazać 1 zadanie, którego przedmiotem było wykonanie prac konserwatorskich obejmujących konserwację obiektu kamiennego wpisanego do rejestru zabytków tj. kapliczka, pomnik, nagrobek.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić Wykaz prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oraz załączyć do oferty protokół z zakończenia prac podpisany przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Zabytków albo referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego te prace zostały wykonane potwierdzające, że prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką.

* wykazać 1 zadanie, polegające na odtworzeniem muru, obrysu lub elewacji z odsłoniętym wątkiem kamiennym, kamienno-ceglanym na obiekcie zabytkowym o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent powinien prawidłowo wypełnić Wykaz prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oraz załączyć do oferty protokół z zakończenia prac podpisany przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Zabytków albo referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego te prace zostały wykonane potwierdzające, że prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką.

**Dodatkowo do kierowania pracami budowlanymi, architektonicznymi i archeologicznymi Wykonawca ma obowiązek skierować osoby spełniające wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37c, art. 37d ust. 1 i 2 oraz art. 37e ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1292.).**

**UWAGA!**

***Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).***

* + 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
    2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia **Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu** o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki. Pełnomocnictwo, o którym mowa może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
    4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
    5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
    6. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
    7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
       - żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
       - warunki udziału w postępowaniu określone wini spełniać wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
    8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają stosowne oświadczania i dokumenty.

***VIII. ZAKRES OFERTY***

- Uzupełniony formularz oferty wraz z oszacowaniem kosztu poszczególnych prac według załączonej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez Wykonawcę

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Wykaz prac - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, podpisany przez Wykonawcę;

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podpisany

przez Wykonawcę;

- Dokument poświadczający posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę

nie niższą niż 300 000,00 złotych wraz z dowodem jej opłacenia;

- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- Popisane Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej;

- Oświadczenie o podwykonawstwie podpisane przez Wykonawcę (W przypadku zaistnienia potrzeby) zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o poleganiu na zasobach podpisane przez Wykonawcę (w przypadku zaistnienia potrzeby)

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

***IX. KRYTERIA OCENY OFERTY***

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

1. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium:

**A. CENA (C)** - waga 60% sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia

- maksymalna ilość punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia:

**Cena oferty najkorzystniejszej**

Cena oferty badanej = cena oferty najkorzystniejszej  x 100 x 60%

cena oferty badanej

**B. DOŚWIADCZENIE (D) WYKONAWCY** **PRAC** - waga 40 % - sposób oceny:

W kryterium tym punktowane będzie doświadczenie Oferenta, ujęte w prawidłowo wypełnionym formularzu WYKAZ PRAC, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Maksymalną ilość punków uzyska podmiot, który zrealizował w ciągu ostatnich 7 lat prace, których przedmiotem było wykonanie prac konserwatorskich obejmujących konserwację obiektu kamiennego tj. kapliczka, pomnik, nagrobek wpisanych do rejestru zabytków dla 3 obiektów.

Ocena punktowa przedstawia się następująco:

• 1 obiekty – 20 pkt.

• 2 obiekty – 30 pkt.

• 3 obiekty – 40 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Parafii oraz Gminy Łososina Dolna.

1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców.

***X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT***

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wg zasad opisanych w rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego. W siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej**, w **terminie do dnia 4 listopada 2024 r, godz. 9:00.**

Oferta powinna być złożona:

1. W formie papierowej w zaklejonej kopercie dopiskiem:

**Oferta wykonania zadania pn.:** **„Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na terenie po zabytkowym kościele i cmentarzu w Łososinie Dolnej”**

2. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **4 listopada 2024 r. o godzinie 16.00** w kancelarii parafialnej.

***XI. DODATKOWE WARUNKI***

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie - bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, a Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie uzupełnił jej we wskazany przez Zamawiającego terminie, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

9. Podana cena w ofercie stanowi **cenę ryczałtową** i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do

należytego wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z dokumentacją zał. nr 6 zapytania ofertowego, jak również zgodnie z zakresem złożonego wniosku w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, Edycja 2. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

11. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

**ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW:**

***Załącznik nr 1*** *– Formularz ofertowy*

***Załącznik nr 2*** *– Wykaz prac, robót*

***Załącznik nr 3 –*** *Wykaz osób*

***Załącznik nr 4*** *– Klauzula RODO*

***Załącznik nr 5*** *– Wzór umowy*

***Załącznik nr 6*** *– Dokumentacja*